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184.620 область Мурманская, город Североморск, поселок городского типа Сафоново, ул. Панина, 68
(адрес)
	
№
п/п
	
Наименование мероприятий

(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)

	Категории МГН
(буквенное обозначение)
	Срок исполнения
(и этап работы*)
	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятий
(источник финансирования)
	Примечание
(дата контроля
 и результат)

	
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРИПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам


	1.
	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)
	
	

2021 г.
	Локальная смета № 1 
 июль 2020г.
	



	2.
	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)
	
	
	
	



	   3**
	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»/«Б»)
	
	после 2021
(2 этап)
	МП «Культура ЗАТО г. Североморск 2016-2020г.г.» Приказ Минкультуры России от 16.11.2015г. № 2800 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ»
	

	3.1.
	По территории объекта
	
	
	
	

	3.1.1.
	Ремонтные работы:
- установка информации об ОСИ на въезде на территорию;
- выделение и обозначение не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1)
- установка на выделенном парковочном месте информации о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него
	Все категории
(кроме К)
	3 кв. 2024
(этап)
	
План ФХД на 2024г.
	

	3.1.2.
	Приобретение технических средств адаптации:
- кнопка вызова (переговорное устройство);
- информационное табло;
- водосборная решетка (предпочтительнее квадратные или ромбовидные ячейки)
	Все категории
(кроме К)
	2 кв.2021
(1 этап)
	
План ФХД на 2021г.
	

	3.2.
	По входу в здание
	
	
	

	3.2.1.
	Ремонтные работы:
- установка информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки;
- установка нормативных поручней на лестнице
	Все категории (кроме К)
	
III кв. 2021
(1этап)
	
План ФХД на 2021г.
	

	3.2.2.
	Приобретение технических средств адаптации:
- размещение информационных табло, знаков и пиктограмм;
- кнопка вызова (переговорное устройство);
	Все категории
(кроме К)
	3 кв. 2022
(1 этап)
	
План ФХД на 2022г.
	

	
	- установка непрерывных поручней с двух сторон лестницы.
	О-н, С-ч
	После 2022г.
(2 этап)
	План ФХД на 2022-2023г.г.
	

	3.3.
	По путям движения в здании
	
	

	3.3.1.
	Ремонтные работы:
- установка стендов с рельефно-графической информацией (мнемосхем) на пути движения внутри здания на расстоянии 0,6м, в том числе перед дверными проемами и началом лестницы;
- размещение информации о расположении путей эвакуации, организовать предупреждение об опасности и чрезвычайных ситуациях с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов
	Все категории
(кроме К)
	
3 кв. 2023г.
(1 этап)
	

План ФХД на 2023г.
	

	
	- установка нормативных поручней на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 30см с тактильным обозначением уровня этажа;
- установка крючков-держателей для костылей и тростей в гардеробе, рядом с кабинетами, в санитарно-гигиенических помещениях;
- приобретение и установка скамеек для отдыха (высотой от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины) в холле 1 и 2 этажа
	
О-н, С-ч

	
После 2023г.
(2 этап)
	
План ФХД на 2023-2024г.г.
	

	3.3.2.
	Приобретение технических средств адаптации:
- информационное табло с указанием сведений о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету
	Все категории
(кроме К)
	2 кв. 2024г.
(1 этап)
	
План ФХД на 2024г.
	

	
	- расположение информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения (высота не менее 1,5м и не более 4,5м от уровня пола), обеспечение достаточной освещенности информационных зон.
	
	После 2024г.
(2 этап)
	
План ФХД на 2024-2025г.г.
	

	3.4.
	 По зоне оказания услуг
	
	

	3.4.1.
	Ремонтные работы:
- установка непрерывных поручней с двух сторон лестницы.
	Все категории
(кроме К)
	3 кв. 2022г.
(1 этап)
	
План ФХД на 2022г.
	

	
	- установка стационарной индукционной системы;

	Г-ч
	После 2023г.
(2 этап)
	План ФХД на 2023-2024г.г.
	

	3.4.2.
	Приобретение технических средств адаптации:
- информационные таблички с дублированием рельефными знаками;
	Все категории
(кроме К)
	
3 кв. 2022г.
(1 этап)
	
План ФХД на 2022г.
	

	
	- индукционная система; 
- обеспечение наличия копий документов, выполненных шрифтом Брайля
	Г-ч
С
	После 2021г.
(2 этап)
	
План ФХД на 2021-2022г.г.
	

	3.5.
	По санитарно-гигиеническим помещениям
	
	

	3.5.1.
	Ремонтные работы:
- размещение информации в туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками;
- установка кнопки вызова персонала в туалетной кабинке;
	Все категории
(кроме К)
	
3 кв. 2024г.
(1 этап)
	
План ФХД на 2024г.
	

	
	- установка мнемосхемы санитарно-гигиенического помещения;
- установка откидного поручня рядом с унитазом со стороны свободного пространства (1этаж здания)
- установка крючков для костылей и тростей.
	
О-н, С-п
	
После 2024г.
(2 этап)
	
План ФХД на 2024-2025г.г.
	

	3.5.2.
	Приобретение технических средств адаптации:
- кнопка вызова (со шнурком)
- информационный знак;
	Все категории
(кроме К)
	4 кв. 2022г.
(1 этап)
	
План ФХД на 2022г.
	

	
	- откидной поручень;
- мнемосхема.
	О-н, 
С-п
	После 2024г.
(2 этап)
	
План ФХД на 2024-2025г.г.
	

	3.6.
	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов. 
	Все категории
(кроме К)
	
	
План ФХД на 2025г.
	

	3.6.1.
	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте.
	Все категории
(кроме К)
	2кв. 2025г.
(1 этап)
	
План ФХД на 2025г.
	

	3.6.2.
	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями
	
С
	4 кв. 2024г.
(2 этап),
После 2024г.
(2 этап)
	
План ФХД на 2024-2025г.г.
	

	II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

	1.
	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте, путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)
	
	 В течение периода 
2020-2025 год
	Методическое пособие по обеспечению доступа для инвалидов объектов и услуг. Часть 1., «Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях социального обслуживания населения, СПб: МРЦ «Доступный мир», 2016
	

	1.1.
	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам.
	Все категории
(кроме К)
	В течение периода 
2020-2025 год
	Приказ №27 от 10.01.2020г.
Методическое пособие по обеспечению доступа для инвалидов объектов и услуг. Часть 1., «Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях социального обслуживания населения, СПб: МРЦ «Доступный мир», 2016
Согласно методическому пособию по обеспечению доступа для инвалидов  объектов и услуг (Приложение 5, 6)
	

	1.3.
	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)
	Все категории
(кроме К)
	
В течение периода 
2020-2025 год
	Согласно методическому пособию по обеспечению доступа для инвалидов  объектов и услуг (Приложение 5, 6)
	

	1.4.
	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках).
	
Все категории
(кроме К)
	
В течение периода 
2020-2025 год
	 Методическое пособие по обеспечению доступа для инвалидов объектов и услуг. Часть 1., «Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях социального обслуживания населения, СПб: МРЦ «Доступный мир», 2016
	 

	2. 
	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)
	Все категории 
	В течение периода 
2020-2025 год
	По личному заявлению граждан МГН
	

	3.
	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате
	
	
	Не предусмотрено
	


*- мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания/
** - мероприятия, указанные в п.3, раздела 1 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1, раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочными представителями общественных объединений инвалидов
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	Согласовано без замечаний/с замечаниями                                                                                                                                                                                                                                                 (ненужное зачеркнуть)
 замечания и предложения со стороны представителя ООИ***
___________________________________________________                                          
_____________________________________________________                                       ______________________________________________________
_____________________________________________________                                       
______________________________________________________
( *** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий)
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